ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении работ по ФЦП «МИРОВОЙ ОКЕАН» подпрограмма 10

«Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане»

за  2001 год

ПРОЕКТ 30 ТЕМА 2.1.4.14 Разработать электронную информационно-справочную подсистему "Стихийные гидрометеорологические явления, катастрофические антропогенные процессы и ледовые условия на морях Дальневосточного региона"

# Формулировка ожидаемого результата по проекту в 2001 г.

Разработка и реализация технологии оперативного пополнения информации о стихийных гидрометеорологических явлениях, катастрофических антропогенных процессах и ледовых условиях на морях Дальневосточного региона. Наполнение исторических архивов.

# Полученный результат по проекту за год

При создании макета электронной информационно-справочной подсистемы "Стихийные гидрометеорологические явления, катастрофические антропогенные процессы и ледовые условия на морях Дальневосточного региона" (ЭИСП СГЯ) получены следующие результаты:

- Разработана и испытана технология пополнения информации. Информация в кодах SYNOP, SHIP, поступающая по ведомственным каналам связи, накапливается в оперативном режиме в архиве под управлением СУБД Oracle. Совместно с исполнителями работ по другим проектам ЕСИМО ДВНИГМИ созданы процедуры отображения оперативной информации в графическом виде: наличие, объемы информации, графическое отображение годового хода параметров на метеостанции.

- Пополнены исторические архивы восьмисрочных наблюдений по станциям Забайкальского и Колымского УГМС с 1936 по 1993 гг.

- Продолжено формирование архива данных по ледовой обстановке на акватории Японского моря (Татарский пролив).

- Совместно с исполнителями работ по другим проектам ЕСИМО ДВНИГМИ создан блок отображения информации о траекториях и параметрах тропических циклонов, оказывающих воздействие на побережье и акватории Дальневосточных морей.

- В состав ЭИСП включен раздел «Нагоны Охотского моря», «Антропогенное воздействие: шельф о. Сахалин».

- Начаты работы по приведению внешнего вида ЭИСП в формате WEB-страниц к единому, принятому в ДВНИГМИ, виду.

# Использование и внедрение полученных результатов. Оценка их роли и места в подпрограмме

Результаты работы используются при создании ЭИСП СГЯ  - части Дальневосточной компоненты ЕСИМО.

# Оценка соответствия полученных результатов ТЗ и календарному плану

Работы выполнены в соответствие с техническим заданием и календарным планом.

# Проблемы и трудности

нет

| Директор ДВНИГМИ | Ю.Н. Волков |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель зав. сектором ОДПП ДВНИГМИ, тел. (4232) 26-10-64 e-mail: sov@hydromet.com | Соколов О.В. |