ОТЧЕТ

о выполнении работ по ФЦП “Мировой океан”

“Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане”

за __2002__год

ПРОЕКТ (ТЕМА)

2.1.4.2. «Разработать методы и технологии подготовки, представления и распространения данных и информационной продукции о режимном состоянии Мирового океана»

___1999 - 2002___

(сроки выполнения)

1. Ожидаемый результат по проекту

Программный комплекс информационно-справочной системы-генератора для формирования ЭСП из разнородной информационной продукции о режимном состоянии ДВ морей (Японского, Охотского, Берингова). Переданные в головную организацию (ГОИН)  материалы  (карты, таблицы, графики, тексты – по согласованному перечню) по гидрометеорологическому, гидрологическому и гидрохимическому  режиму Японского моря для  усвоения  в  ЭСП.

2. Содержание      и       характеристика        полученных

результатов

Подготовлен перечень  материалов по режимному состоянию Японского моря, подлежащих включению в  ЭСП.

Подготовлены все необходимые электронные версии иллюстраций и текста по динамике вод, гидрологическому, метеорологическому, ледовому и гидрохимическому режимам Японского моря, подлежащих включению в  ЭСП.

Дополнительно сформирован массив файлов исходной картографической, табличной и текстовой информации для подготовки объединенного ЭСП по морям России.

Уточнены программные модули представления данных и информационной продукции о режимном состоянии Японского, Охотского и Берингова морей. Разработаны и уточнены программные модули для формирования рабочих версий ЭСП  морей Дальнего Востока. В новой версии программного комплекса имеется перечень вариантов при формировании общего вида заголовка электронного режимно-справочного пособия (ЭРСП) и структура помещенных в нем разделов. Как в общем названии, так и в названии разделов можно менять вид цвет и размеры шрифтов. На первой странице ЭРСП можно ввести либо фон, либо соответствующее изображение, которое должно быть заранее приготовлено.

Пример работы с Системой-Генератором представлен на рисунке. На левой панели дисплея компьютера формируется перечень разделов, из которых будет состоять ЭРСП. На средней панели формируется содержание непосредственно каждого раздела, то есть подразделы, главы и т.д. на правой панели представлено содержимое каждой главы (файлы в формате html, bmp, jpg и   др., из которых формируется глава). Здесь же задаются свойства будущих разделов, заставки к ним, шрифты, расположение надписей.

3. Использование и внедрение полученных результатов. Оценки их роли и        места в подпрограмме

Результаты работ, полученные в процессе выполнения темы 2.1.4.2, использованы на первом этапе (1999 – 2002 гг.) выполнения темы 2.1.4.4.

4. Оценки соответствия полученных результатов

Работа, предусмотренная календарным планом по НИР 2.1.4.2 на 2002 г., выполнена полностью.

5. Проблемы и трудности

Нет

Директор  ДВНИГМИ

_____________Волков Ю.Н.

Отв. исполнитель проекта

Зав.  ООЭМ  ДВНИГМИ

_________________Лучин  В.А.